TDDC74 – Programmering, abstraktion och modellering

Projektspecifikation

Bomberman

2011-05-23

Projektmedlemmar:
Johan Källström <johka546@student.liu.se>
Peter Karlsson <petka454@student.liu.se>

Handledare:
Pierre Östlund <pierre.ostlund@ida.liu.se>

# Projektplanering
Bomberman är ett spel som går ut på att spränga sig fram genom en bana och spränga motståndaren...
## Spelhistoria
Bomberman är tänkt att spelas av två personer samtidigt. På banan är olika stenar placerade som måste sprängas bort för att ta sig fram till motståndaren. Man måste själv springa iväg när man lagt en bomb, friendly-fire är alltså på. Den som lyckas spränga den andra vinner. Eventuellt implementeras olika ”power-ups” som gör att man t.ex. springer fortare eller får ökad sprängkraft med bomberna.
## Utvecklingsmetodik
Vi tänker troligtvis använda git för att det underlättar versionshantering och distribution av kod. Om nån är sjuk så kommer koden finnas på github/egen server. Vi träffas dagligen så kommunikationen kommer inte att bli något problem. När vi jobbar kommer vara ganska flexibelt och beror till största del på hur långt vi har kommit samt hur schemat i övrigt ser ut. Vi kommer att dela upp koden i små delfunktioner fast själva grundstrukturen arbetar vi fram tillsammans.
## Grov tidplan
Det första som bör göras är att ta fram de abstrakta datatyper som vi tror kommer att behövas. Tänka igenom och planera detta så bra som möjligt för att underlätta framöver. Fram till halvtidsmötet tänker vi oss preliminärt att försöka ha en halvfärdig kod som är delvis körbar. Alla extrafunktioner så som power-ups m.m kommer inte att finnas med i halvtid. Kollisionshantering hoppas vi ska vara klar tills dess, det är huvudprioriteringen. Testfunktioner skrives under kodandets gång.

## Betygsambitioner
Våra betygsambitioner är så höga som möjligt.
# Användarmanual
Spelet startas genom att köra filen ”main.ss” i DrRacket. Se till att ha senaste versionen för att säkerställa att allt fungerar som det är tänkt. Spelet går ut på att spränga de andra så att deras liv når 0. Till din hjälp har du diverse powerups, som förbättrar dina förmågor. Mer om dessa går att läsa längre ner.

De tangenter som används är:
	Spelare 1	Spelare 2	Spelare 3	Spelare 4
Gå uppåt	w	i	uppåtpil	8
Gå vänster	a	j	vänsterpil	4
Gå nedåt	s	k	nedåtpil	5
Gå höger	d	l	högerpil	6
Lägga bomb	q	b	0	7

Bild på spelet när det startas.

Bild med lite olika markeringar, förklaringar står nedan.

1	Flammorna som uppkommer vid bombning.
2	Förstörbart block
3	Förstörbart block
4	Powerup, i det här fallet för att öka hastigheten
5	Oförstörbart block
6	Spelare som för tillfället är odödlig
7	Antal liv
8	Antal bomber man kan lägga ut samtidigt, ökar med 2 för varje powerup som tas
9	Sprängradie, vid tagning av denna powerup ökar bombens sprängradie med 1 block åt vardera håll.
10	Namnet på spelaren

## Kravlista

#	Beskrivning	Prioritet
1	Spelaren skall kunna styras med tangentbordet	1
2	Kollisionshantering skall fungera med stenar och bombsprängningar	1
3	Kollisionshantering med powerups.	2
4	Flerspelarläge skall finnas	1
5	Via nätverk	3
6	2D-grafik skall finnas i spelet	1
7	Spelaranimationer mellan omgångarna, där en omgång är ett varv i spellogikloopen.	2
8	Man skall kunna spränga väggar/döda motståndaren	1
9	Power-ups bör finnas	2
10	Datorstyrd motståndare bör finnas	2
11	Generera olika spelplaner	2
12	Grafiskt gränssnitt runt spelet med antal liv osv.	2

# Implementation
Det här kapitlet använder ni för att beskriva hur spelet är strukturerat och implementerat. Dels ska ni förklara de abstrakta datatyper ni använder, men även hur dessa används i er kod. Algoritmer och övergripande design passar också in i det här kapitlet (bilder, flödesdiagram, osv. är rekommenderat men ej något krav). Den här delen kan ni strukturera upp enligt egna preferenser. Skapa gärna egna delkapitel för enskilda delar, om det underlättar.
## Abstrakta datatyper
### Bomb-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
set-x!	x	null	Sätter x position
set-y!	y	null	Sätter y position
get-timestamp	Inget	int	Ger tidstämpel när bomb skapades
gone-off?	Inget	bool	Retunerar true eller false beroende om bomben ska sprängas.
collition?	xpos ypos	bool	Retunerar true eller false om kolitions sker.
update-bitmap	Inget	Null	Uppdaterar bitmapen i objektet.
get-bitmap	Inget	Bitmap	Uppdaterar samt retunerar en bitmap av objektet.

### draw-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
Clear	Inget	Null	Rensar bitmapen.
get-image	canvas dc	Null	En bitmap referens skickas in som klassen sedan ritar upp dess egna bitmap på.
get-bitmap	Inget	Bitmap	retunerar nuvarande bitmap
Get-width	Inget	Int	Retunerar bredden på bitmapen
Get-height	Inget	Int	Retunerar höjd på bitmapen
background	Inget	Null	Sätter en random färg på bakgrunden. Bra i debug syfte.
set-background-color!	r g b a	Null	Sätter en RGB färg med alfa kanal till bakgrundsfärg.
background-transp	Inget	Null	Sätter bakgrunden till 100% transparent.
set-alpha!	a	Null	Sätter ett alfa värde på hela bitmapen
draw-circle	x y size-x size-y pen brush	Null	Rita en cirkel på en viss position med en viss storlek. Penna för linje samt brush för bakgrunden.
draw-rectangle	x y size-x size-y pen brush	Null	Rita en rektangel på en viss position med en viss storlek. Penna för linje samt brush för bakgrunden.
draw-line	x y size-x size-y pen brush	Null	Rita en linje på en viss position med en viss storlek. Penna för linje samt brush för bakgrunden.
draw-text	text x y font	null	Tar text som en sträng och ritar på en viss position. Den tar också ett font argument för hur texten skall ritas.
draw-bitmap-on-bitmap	bitmap x y	Null	Ritar ut en bitmap i objektets egen bitmap i en viss position.

### flame-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
get-x-pos	Inget	int	ger x position för övre vänstra hörnet på ”flammorna”
get-y-pos	Inget	int	ger y position för övre vänstra hörnet på ”flammorna”
get-timestamp	Inget	int	Ger tidstämpel när bomb skapades
gone-off?	Inget	bool	Retunerar true eller false beroende om bomben ska sprängas.
collition?	xpos ypos	bool	Retunerar true eller false om kolitions sker.
update-bitmap	Inget	Null	Uppdaterar bitmapen i objektet.
get-bitmap	Inget	Bitmap	Uppdaterar samt retunerar en bitmap av objektet.

### game-board-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
add-object-to-board!	x y type	Null	Lägger till objekt av viss typ på viss position i spelplanen.
delete-object-from-board!	x y	bool	Tar bort objekt från spelplanen, retunerar falskt om det inte går.
get-pos	x y	int	Ger en punkt (x,y):s motsvarande position i vektorn
get-pos-invers	pos	(x . y)	Räknar ut postion utifrån ett index.
get-object-at-pos	x y	Type(symbol)	Returnerar objekt som ligger i en viss (x,y)-position
delete-destruct-from-board-radius!	x y radius	(list emptyspaces delete-block limits) / emptyspaces: / alla block som redan var tomma. Sparade som ((x .y) (x . y) … ) / Delete-block: / block som tagits bort. / Sparade som ((x .y) (x . y) … ) / limits: Lista med conspar, och nycklar för olika riktningar, r, l, d, u. Samt dess gränser i de olika riktningarna relativt till bomben.	tar bort block i spelplanen utifrån position och sprängradie, kollar i de olika riktningar som finns. / returnerar lista av objekt att ta bort, för att lägga till flammor
collision?	x y	Bool	Kollar om kollition sker med något objekt i spelplanen.
randomize-stones	Inget	null	Genererar en ny bana med stenar
set-bg!	Inget	null	Genererar en ny bakrund samt sätter den.
update-bitmap	Inget	null	Uppdaterar bitmapen om spelplanen har ändrats sedan sist.
get-bitmap	Inget	Bitmap	Skickar spelplanens bitmap

### game-logic.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
init-gameboard	inget	Null	initiera spelplanen, sätt bg och randomisera stenar
handle-key-event	key	Null	metod som tar emot key events från gui-delen / key - lista med knappar nedtryckta / Key events skickas hit från gui-klassen en gång per loop
add-key-board-player	new-name x y dxy number-of-lives player-color keybord-bindings	null	Metod som lägger till keyboard-players new-name - sträng / x y - start koordinater / number-of-lives - int / keybord-bindings - lista med tangenter och korisponderande händelse- / '((#\w . u)(#\a . l)(#\s . d)(#\d . r)(#\space . Drop) / u=upp, l = vänster, d = ner, r = höger, drop = anropar drop-bomb-metoden.
update-scene	draw-class	Null	Ritar om och uppdaterar alla bitmaps positioner till draw-class objectet som kommer in som inargument.

### gui-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
show-gui	inget	Null	Visar gui samt sätter canvas on-focus för keyboard.
hide-gui	Inget	Null	Gömmer gui
redraw	Inget	Null	Ritar om gui för att ladda in en ny bitmap som kanvas.
get-width	Inget	int	Retunerar bredden på gui-fönstret
get-height	Inget	int	Retunerar höjd på gui-fönstret
update-keys-down	Inget	null	Anropas utifrån för att skicka vidare key-events från canvasen i denna klass till en klass som specificerats när detta obejkt skapades.

### help-classes.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
add-to-list!	wath-to-add	Null	Lägger till objekt i en lista
remove-from-list!	wath-to-rem	Null	Tarbort objekt i en lista

### image-store.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
add-image	name image	Null	Lägger till en bild för att kunna sökas fram senare. Image kan vara en sträng eller en lista av multipla bilder. / Eller att laddning av bilder mellan 0 – nummer. / Se exempel i main.ss
get-image	Namn . args	bitmap	Söker efter en symbol, och eventuella extra nycklar som kommer med args.

### loop-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
start-loop	inget	Null	Startar loopen
stop-loop	inget	Null	Stoppar loopen
running?	inget	bool	Retunerar om lopen körs eller inte
get-current-m-sec	inget	int	Retunerar millisekunder för timestamp.

### powerup-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
set-x!	x	null	Sätter x position
set-y!	y	null	Sätter y position
get-timestamp	Inget	int	Ger tidstämpel när bomb skapades
use-power-up	player	null	Tar en player och lägger till poweruppen till den.
collition?	xpos ypos	bool	Retunerar true eller false om kolitions sker.
update-bitmap	Inget	Null	Uppdaterar bitmapen i objektet.
get-bitmap	Inget	Bitmap	Uppdaterar samt retunerar en bitmap av objektet.

### timer-class.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
gone-off?	Inget	bool	Retunerar true eller false beroende om bomben ska sprängas.
run-proc	Inget	Null	Kör innre sparade proceduren.

### user-interact.ss
Namn	argument	Retunerar	Beskrivning
send-key-events	Inget	Null	Skickar vidare nedtryckta knappar som en kanvas fångat med hjälp av denna superklass.

### player-class.ss
Namn	argument	Returnerar	Beskrivning
Possible-to-die?	inget	bool	Kontrollerar om tiden för odödlighet har gått ut
Can-bomb?	inget	bool	funktion för att se om det går att lägga bomber just då, kollar med hur många man har på spelplanen och hur många man har möjlighet att lägga
remv-bomb	inget	null	funktion för att återfå bomber att lägga ut när de har sprängts
add-bomb	inget	null	lägga ut bomb, sätter timer och sparar platsen.
die	inget	null	dö-funktion som återsätter bomber mm till startvärde och minskar liv med 1
set-x-pos-px!	x	null	sätt px pos och logisk pos
set-y-pos-px!	y	null	sätt px pos och logisk pos
set-x!	x	null	sätt px pos och logisk pos
set-y!	y	null	sätt px pos och logisk pos
get-y-pos-px	inget	int	hämta x positon i pixlar
get-x-pos-px	inget	int	hämta y positon i pixlar
set-dir!	dir	null	när man förflyttar sig
update-status-bitmap	inget	null	Metod för att olika värden i status-bitmapen, som ligger till höger när spelet körs
update-bitmap	inget	null	uppdatera bitmap, lägger ev. till ödödlighetsbubbla om ej möjligt att dö
get-bitmap	inget	bitmap	uppdatera och returnera bitmap
get-status-bitmap	inget	bitmap	Metod för att uppdatera status-bitmapen samt returnera den

Spelare ligger i en lista, bomber likaså. Powerups ligger också i en lista.
## Testning
Testning av power-ups, kollisionshantering och bomberna är de tre stora testen som behöver göras. Detta testar vi genom att spela spelet genom under utvecklingen, och försöka hitta buggar.

## Implementation
Vi valde att spelplanen skulle vara som ett delspel i spelet. Detta för att effektivisera allting, vi uppdaterar nämligen inte spelbrädet varje runda. Alla objekt har en egen position och en egen bitmap och utifrån det kan man rita ut enkelt.
Spelplanen består av en vektor som innehåller de logiska rutor som används i spelet. För att få animationerna att flyta på bra, alltså att ens karaktär går snyggt och inte hoppar en ruta i taget, kan man gå över rutor, där man egentligen står i den som positionen avrundas till.
För flödesdiagram, se bilaga.
# Utvärdering och erfarenheter
Vi lade nog ner ungefär lagom mycket tid på projektet, varken för mycket eller för lite. Arbetsfördelningen hade kunnat vara jämnare, dock är det svårt att få den helt jämn eftersom alla lär sig olika snabbt och har olika ambitioner, så blev det att Johan gjorde lite mer. Vi har haft en hel del nytta av specifikationen, kanske framför allt eftersom vi tänkte igenom hur spelet skulle vara när vi skrev den. ADT-skissen som gjordes i första projektplanen har varit till stor hjälp under projektets gång.
Vi valde att köra med git under projektet och det har fungerat väldigt bra i de flesta fallen. Det tog någon timme att sätta sig in i det men sedan var det bara att tuta och köra så länge det inte blev några kollisioner när man ”pushade” till git. De problem som varit runt omkring, alltså icke-programmeringstekniska är främst de gånger det uppstått krockar med andra kurser, så att man inte kunnat jobba lika mycket. Fram till påsklovet så låg vi lite efter kändes det som men det togs igen med råge under omtenta-p. Det vi lärt oss under projektet är kanske främst vikten av att ha en bra plan innan man kör igång. Annars blir det lätt att man famlar i mörkret efter ett tag.

# Tidrapportering

## Peter
Vecka	Arbetsuppgift	Tid [h]
12	Skrivit kravspecifikation	5
13	Föreläsningar + programmering	5
14	programmering	3
15	programmering	4
16	programmering	2
17	programmering	12
18	programmering, uppdatera projektplanen	6
19	programmering	4
20	programmering	6
21	Skriva klart projektplanen	4
	Totalt	51

## Johan
Vecka	Arbetsuppgift	Tid [h]
12	Skrivit kravspecifikation	5
13	Föreläsningar + programmering	5
14	Programmering + undersökning av gui kod samt schemes objektssystem	5
15	Programmering av gui delen	6
16	programmering av gui delen	6
17	Programmering av spellogikens integrering med gui.	13
18	programmering, uppdatera projektplanen	7
19	programmering	5
20	programmering	6
21	Skriva klart projektplanen	4
	Totalt	62