TDDC74 – Programmering, abstraktion och modellering

Projektspecifikation

Bomberman

2011-04-03

Projektmedlemmar:
Johan Källström <johka546@student.liu.se>
Peter Karlsson <petka454@student.liu.se>

Handledare:
Pierre Östlund <pierre.ostlund@ida.liu.se>

# Projektplanering
Bomberman är ett spel som går ut på att spränga sig fram genom en bana och spränga motståndaren.
## Spelhistoria
Bomberman är tänkt att spelas av två personer samtidigt. På banan är olika stenar placerade som måste sprängas bort för att ta sig fram till motståndaren. Man måste själv springa iväg när man lagt en bomb, friendly-fire är alltså på. Den som lyckas spränga den andra vinner. Eventuellt implementeras olika ”power-ups” som gör att man t.ex. springer fortare eller får ökad sprängkraft med bomberna.
## Utvecklingsmetodik
Vi tänker troligtvis använda git för att det underlättar versionshantering och distribution av kod. Om nån är sjuk så kommer koden finnas på github/egen server. Vi träffas dagligen så kommunikationen kommer inte att bli något problem. När vi jobbar kommer vara ganska flexibelt och beror till största del på hur långt vi har kommit samt hur schemat i övrigt ser ut. Vi kommer att dela upp koden i små delfunktioner fast själva grundstrukturen arbetar vi fram tillsammans.
## Grov tidplan
Det första som bör göras är att ta fram de abstrakta datatyper som vi tror kommer att behövas. Tänka igenom och planera detta så bra som möjligt för att underlätta framöver. Fram till halvtidsmötet tänker vi oss preliminärt att försöka ha en halvfärdig kod som är delvis körbar. Alla extrafunktioner så som power-ups m.m kommer inte att finnas med i halvtid. Kollisionshantering hoppas vi ska vara klar tills dess, det är huvudprioriteringen. Testfunktioner skrives under kodandets gång.

## Betygsambitioner
Våra betygsambitioner är så höga som möjligt.
## Kravlista
#	Beskrivning	Prioritet
1	Spelaren skall kunna styras med tangentbordet	1
2	Kollisionshantering skall fungera med stenar och bombsprängningar	1
3	Kollisionshantering med powerups.	2
4	Flerspelarläge skall finnas	1
5	Via nätverk	3
6	2D-grafik skall finnas i spelet	1
7	Spelaranimationer mellan omgångarna, där en omgång är ett varv i spellogikloopen.	2
8	Man skall kunna spränga väggar/döda motståndaren	1
9	Power-ups bör finnas	2
10	Datorstyrd motståndare bör finnas	2
11	Generera olika spelplaner	2
12	Grafiskt gränssnitt runt spelet med antal liv osv.	2

# Implementation
Det här kapitlet använder ni för att beskriva hur spelet är strukturerat och implementerat. Dels ska ni förklara de abstrakta datatyper ni använder, men även hur dessa används i er kod. Algoritmer och övergripande design passar också in i det här kapitlet (bilder, flödesdiagram, osv. är rekommenderat men ej något krav). Den här delen kan ni strukturera upp enligt egna preferenser. Skapa gärna egna delkapitel för enskilda delar, om det underlättar.
## Abstrakta datatyper

Namn:	Metoder	variabler	Returnerar
Spelplan	ta bort, generera random spelplan.	spelplansvektor	Objekt, canvas
Spellogik	Flytta spelare, spelare dör, nästa omgång, kör nuvarande omgång, nedräkning på bomber. / Kontrollfunktion för sprängområde och vad som ska tas bort och lägg till dessa event i nästa omgång. Powerup event kan också läggas till om sten tas bort.	Spelare, nästa omgång(kö), bomber.	Canvas
Spelobjekt	Flytta objekt, namn, position.	X-pos, y-pos,
Spelare	Nästa drag / Metod för att tolka powerups.	liv, powerups, hastighet	Alla variabler publika och returnerar canvas
Spelarinteraktion	Kollar tangentbordet och tolkar dessa i riktning
Bomb	Ändra räknare för bomb.	Timer, sprängstyrka, ägare	ägare
Sten		Typ av sten (ex sprängbar eller inte)	Publika variabler.
Powerups	Randomfunktion för vad för powerup som ska läggas ut.	Typ av powerup	power-up

Spelare ligger i en lista, bomber likaså. Powerups ligger också i en lista.
## Testning
Testning av power-ups, kollisionshantering och bomberna är de tre stora testen som behöver göras. Testfunktioner får skrivas efter varje funktion är färdig. Vi ska även testa spelet genom att spela det under utvecklingen, och försöka hittar via det sättet.